Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha ya tenemos el login listo con sus respectivas validaciones, el apartado de notificaciones solo mostrarlas y el inicio, pero sin el mapa |
| --- | --- |
| Objetivos | Poder hacer el mapa 2D |
| Metodología | Seguimos con la misma |
| Evidencias de avance | - Mockups funcionales de la interfaz de usuario, diseñados en Figma, que incluyen las pantallas de: - Inicio de sesión con validación institucional (solo correos @duocuc.cl), - Bienvenida con perfil del estudiante, - Mapa principal (aunque aún en estado estático al momento del informe), - Apartado de alertas (en modo de visualización), - Búsqueda de salas y rutas. Estos mockups fueron validados por el docente guía, Profesor José Villablanca, lo que asegura que la propuesta visual y funcional está alineada con los requerimientos del proyecto y con buenas prácticas de experiencia de usuario (UX). - Registro de reuniones técnicas, en particular: - Primera reunión (14/10/2025): donde se confirmó la viabilidad técnica y funcional del proyecto para la sede San Bernardo. - Segunda reunión (23/10/2025): en la que se presentaron avances concretos del desarrollo, como el sistema de autenticación restringido a cuentas Duoc UC, el perfil del estudiante, cierre de sesión y el módulo de alertas. En dicha reunión, se recibió retroalimentación directa: se solicitó implementar el mapa interactivo funcional para la próxima entrega, lo que demuestra un seguimiento continuo, orientado a hitos evaluables. Primera y segunda reunion |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Competencia o unidades de competencias | Reuniones | Planos sede, formularios, grabadora | 2 semanas | Angiella Albornoz, Julian Tello | Depende de la disponibilidad de autoridades y acceso a planos oficiales | Completado | Se ajustó el enfoque tras la primera reunión (14/10/2025), priorizando funcionalidades esenciales para MVP. |
| Diseño UX/UI | Diseño de mockups en Figma | Figma, Inkscape | 2 semanas | Angiella Albornoz, Julian Tello | Los diseños deben ser validados por el profesor guía y usuarios de prueba | Completado | Se simplificó el flujo de alertas: inicialmente se pensó en interacción, pero se dejó solo en modo visualización por priorización del mapa. |
| Desarrollo móvil | Construcción del prototipo | React Native / Ionic, Firebase | 4 semanas | Angiella Albornoz, Julian Tello | Se prioriza funcionalidad básica antes de integrar notificaciones | Completado | Se está priorizando el piso 3 primero. |
| Integración de servicios | Notificaciones y registro de uso | Firebase Functions, Firestore | 3 semanas | Angiella Albornoz, Julian Tello | Requiere pruebas en distintos modelos de celular | Completado | Se retrasó su inicio hasta completar el mapa. |
| Documentación técnica | Manual y dashboard | Google sheets | 2 semanas | Angiella Albornoz, Julian Tello | El dashboard debe ser comprensible para personal no técnico | En curso | Se iniciará paralelo a pruebas finales. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores facilitadores: - Buena coordinación entre los integrantes del equipo (Angiella Albornoz y Julian Tello). - Apoyo y retroalimentación clara del docente guía, José Villablanca, en las reuniones del 14 y 23 de octubre. - Acceso a herramientas gratuitas y robustas como Ionic - Diseño centrado en el usuario desde el inicio, lo que evitó desviaciones innecesarias. Factores dificultadores y acciones tomadas: - Implementación del mapa interactivo: resultó más compleja de lo esperado. → Acción: nos enfocamos primero en el piso 3 - Tiempo limitado: el cronograma exigente obligó a priorizar funcionalidades. → Acción: pospusimos apartado de alertas y el dashboard para concentrarnos en el núcleo del proyecto (login + mapa). - Validación de planos: al inicio hubo incertidumbre sobre la disponibilidad de planos oficiales. → Acción: sacamos fotos a los planos que hay en cada piso - Autenticación institucional: restringir el login solo a correos @duocuc.cl requirió ajustes técnicos. → Acción: implementamos validación en frontend y backend, y ya está funcionando correctamente. A pesar de los desafíos, el proyecto avanza con foco en entregar un prototipo funcional del mapa interactivo, tal como solicitó el docente guía para la próxima reunión.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Sí realizamos ajustes en nuestro plan de trabajo, principalmente por retroalimentación del docente guía y por la complejidad técnica del mapa interactivo. - Priorización del mapa sobre otras funcionalidades: Originalmente, alertas y el dashboard se desarrollaban en paralelo. Sin embargo, tras la segunda reunión (23/10/2025), el profesor José Villablanca nos pidió enfocarnos primero en tener el mapa 2D interactivo funcionando, por ser el núcleo del proyecto. → Acción: pospusimos notificaciones activas y el dashboard para dedicar todos los recursos al mapa. - Simplificación del módulo de alertas: En vez de implementar notificaciones en tiempo real, solo mostramos un historial de simulacros (modo visualización). → Justificación: evitar sobrecargar el desarrollo mientras no esté listo el mapa. - Enfoque progresivo en el mapa: En lugar de desarrollar todos los pisos al mismo tiempo, decidimos comenzar con el piso 3 como MVP, para asegurar una entrega funcional a tiempo. Estos ajustes nos han permitido mantener el proyecto viable dentro del cronograma académico y responder de forma ágil a los requerimientos reales del prototipo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Algunas actividades están con retraso porque decidimos enfocarnos primero en el piso 3. Esto ha postergado: - La implementación del mapa en los demás pisos. - El desarrollo de alertas y el dashboard, que dependen del mapa funcional. Motivo: La integración del mapa interactivo resultó más compleja de lo esperado, y en la reunión del 23/10/2025 el profesor José Villablanca nos pidió priorizar un mapa funcional del piso 3 para la próxima entrega. Estrategia: - Terminar primero el piso 3 con todas sus funcionalidades (búsqueda, rutas, salidas de emergencia). - Luego replicar la lógica en los otros pisos. - Mientras tanto, preparar la estructura técnica de alertas para acelerar su integración después. Esto nos permite cumplir con el plazo clave sin comprometer la calidad del prototipo.